Analisis Tecnico del Frontend

Econexus Frontend - React, Vite, UI, estado local e integracion pendiente

| Fecha de revision | 2026-05-29 |
| --- | --- |
| Repositorio | Econexus_Frontend |
| Rama objetivo | develop |
| Tipo de documento | Analisis tecnico separado |

Fecha de revision: 2026-05-29

Repositorio: Econexus_Frontend

Ruta revisada: Econexus_Frontend/Econexus

Rama objetivo: develop

# 1. Resumen ejecutivo

El frontend de Econexus es una aplicacion React/Vite con una experiencia visual avanzada para demostracion: incluye portal publico, login, layout privado, sidebar, topbar, dashboard, modulos CRUD, busqueda local, KPIs, tablas, modales y graficas. Como prototipo funcional esta bien encaminado.

La principal brecha arquitectonica es que no consume el backend. Toda la persistencia operativa se basa en localStorage y datos seed. Esto convierte la aplicacion en una maqueta local-first: util para presentar flujos y pantallas, pero insuficiente como sistema multiusuario, auditable, seguro o integrado.

Veredicto: frontend visualmente maduro para demo, pero tecnicamente pendiente de integracion API, autenticacion real, limpieza de lint y normalizacion de estado.

# 2. Stack y estructura

| Area | Tecnologia / Evidencia |
| --- | --- |
| Framework | React 19.2.4 |
| Build | Vite 8 |
| Ruteo | react-router-dom |
| Graficas | recharts |
| UI | Bootstrap 5.3.3 y Bootstrap Icons por CDN |
| Estado/persistencia | useLocalStorage + claves eco_* |
| Scripts | dev, build, lint, preview |

Estructura observada:

src/components: modulos privados y compartidos.

src/pages/public: paginas publicas.

src/data: seeds/mock data.

src/hooks/useLocalStorage.js: persistencia local reusable.

src/App.jsx: ruteo publico/privado y control de autenticacion local.

# 3. Arquitectura actual

La arquitectura efectiva no tiene capa de servicios HTTP. El frontend opera como una SPA autocontenida con datos locales.

# 4. Hallazgos positivos

Buena separacion visual por modulos: clientes, proveedores, ventas, usuarios, reportes, normativas y dashboard.

Layout privado claro con Sidebar y TopBar.

Existen componentes especializados para tablas, KPIs, modales de edicion y eliminacion.

El portal publico tiene paginas separadas: inicio, nosotros, servicios, galeria y contacto.

El build de produccion fue exitoso.

La base de componentes facilita una migracion incremental hacia API real.

El dashboard usa recharts, lo que da una base adecuada para visualizacion.

# 5. Hallazgos criticos

## P0 - Autenticacion y roles son manipulables

La autenticacion depende de:

eco_authenticated

eco_current_user

usuarios seed en eco_usuarios

El control de roles se realiza en ProtectedRoute leyendo localStorage. Cualquier usuario puede editar esos valores desde DevTools.

Impacto: el frontend no puede considerarse seguro. El control de acceso real debe vivir en backend y el frontend solo debe adaptar la UI segun claims/roles recibidos.

## P0 - No hay integracion con backend

No se encontraron llamadas fetch ni axios. Los modulos usan localStorage, por ejemplo:

Clientes: eco_clientes_v2

Proveedores: eco_proveedores_v2

Ventas: eco_ventas_v2

Usuarios: eco_usuarios

Reportes: eco_reportes_v3

Impacto: no hay persistencia central, concurrencia, auditoria, consistencia multiusuario ni validacion de negocio real.

## P1 - Estado local inconsistente

El dashboard usa claves distintas a los modulos principales:

| Modulo | Clave operativa | Clave usada por dashboard |
| --- | --- | --- |
| Clientes | eco_clientes_v2 | eco_clientes |
| Ventas | eco_ventas_v2 | eco_ventas |
| Reportes | eco_reportes_v3 | eco_reportes |

Impacto: los KPIs pueden mostrar informacion distinta a la que el usuario gestiona en las pantallas CRUD.

## P1 - Lint falla

npm run lint reporto 20 errores y 1 warning. Los problemas incluyen:

variables no usadas;

bloques catch vacios;

JSX construido dentro de try/catch;

useMemo condicional;

llamadas sincrónicas a setState dentro de useEffect detectadas por reglas de React Hooks.

Impacto: deuda tecnica y riesgo de errores de renderizado, especialmente al crecer el proyecto.

## P2 - Bundle inicial grande

npm run build fue exitoso, pero Vite advirtio que el chunk principal supera 500 kB.

Impacto: carga inicial mas pesada y menor performance percibida.

## P2 - Dependencia de CDN para UI base

Bootstrap CSS, Bootstrap Icons y Bootstrap JS se cargan desde CDN en index.html.

Impacto: riesgo de disponibilidad externa y dificultad para aplicar CSP estricta.

# 6. Analisis por modulo

## Autenticacion

Funciona como demo local, pero no como autenticacion real. Debe migrarse a un flujo:

POST /api/auth/login.

Recepcion de JWT o token de sesion.

Guardado controlado del token.

Interceptor HTTP para Authorization: Bearer.

Cierre de sesion limpiando token y estado de usuario.

## Ruteo y autorizacion visual

El ruteo esta bien organizado, pero ProtectedRoute solo debe actuar como barrera de experiencia. La autorizacion real debe venir del backend.

## CRUDs locales

Los CRUDs son buenos prototipos de UX. El siguiente paso es sustituir setLocalStorage por servicios:

clientesService

proveedoresService

ordenesService

reportesService

usuariosService

normativasService

## Dashboard

Debe dejar de calcular metricas desde seeds/localStorage y consumir endpoints agregados del backend. Tambien debe usar las mismas fuentes que las pantallas operativas.

## Busqueda global

El TopBar implementa busqueda local multisource. Arquitectonicamente conviene migrarla a:

busqueda local solo para datos cargados en pantalla; o

endpoint /api/busqueda?q= para busqueda global real.

# 7. Riesgos

| Prioridad | Riesgo | Impacto |
| --- | --- | --- |
| P0 | Roles editables desde navegador | Escalamiento de privilegios visual |
| P0 | Sin API real | No hay sistema integrado |
| P1 | Claves localStorage inconsistentes | Dashboard no confiable |
| P1 | Lint fallando | Deuda tecnica y bugs futuros |
| P2 | Bundle grande | Performance inicial afectada |
| P2 | CDN externo | Riesgo operativo/CSP |

# 8. Recomendaciones

## Corto plazo

Corregir errores de lint.

Normalizar claves eco_* mientras dure la etapa mock.

Crear src/services/apiClient.js.

Definir VITE_API_BASE_URL.

Crear servicios por dominio.

Migrar login a backend.

## Mediano plazo

Migrar clientes/proveedores/ventas/reportes a API real.

Usar un estado de sesion centralizado.

Agregar manejo uniforme de loading/error/empty states.

Implementar code splitting con rutas lazy.

Mover Bootstrap e iconos a dependencias npm si se requiere control de build/CSP.

## Largo plazo

Agregar pruebas con Vitest + React Testing Library.

Agregar pruebas e2e de flujos criticos.

Implementar observabilidad frontend: logging controlado, captura de errores y metricas basicas.

# 9. Roadmap sugerido

| Semana | Objetivo | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Limpieza tecnica | Lint sin errores, claves consistentes, cliente HTTP base |
| 2 | Autenticacion real | Login conectado al backend y roles desde token |
| 3 | CRUDs core | Clientes, proveedores y ordenes conectados a API |
| 4 | Reportes/dashboard | Reportes, busqueda y KPIs desde backend |
| 5 | Calidad | Tests, code splitting y hardening de UX |

# 10. Criterios para considerar listo el frontend

npm run build exitoso.

npm run lint sin errores.

Login consume backend real.

Ningun modulo critico depende de localStorage como fuente primaria.

Dashboard usa endpoints agregados o datos API consistentes.

Rutas privadas dependen de estado autenticado real.

Existe manejo de errores HTTP visible y consistente.

Hay pruebas basicas para login, ruteo protegido y al menos un CRUD.

# 11. Conclusion

El frontend de Econexus cumple bien el rol de prototipo visual y funcional. La UI ya comunica el producto y los flujos principales. La prioridad ya no es agregar mas pantallas, sino conectar las existentes a una arquitectura real: API, autenticacion, contratos, manejo de errores y pruebas.